# Plantilla EDT / WBS - Ejemplo Editable

[ ESPACIO PARA LOGO O IMAGEN CORPORATIVA ]

# Instrucciones

Reemplace el ejemplo por la información de su proyecto. Mantenga al menos 4 niveles de descomposición.

Entrega de la evidencia de aprendizaje individual.

# Ejemplo: Festival Tecnologico Universitario

NIVEL 1 - PROYECTO
Festival Tecnologico Universitario

NIVEL 2 - ENTREGABLES PRINCIPALES
|-- Planeacion
|-- Marketing
|-- Logistica
|-- Ejecución del Evento
|-- Cierre

NIVEL 3 - SUBENTREGABLES
Planeacion
|-- Definir objetivos
|-- Presupuesto
|-- Cronograma

Marketing
|-- Redes sociales
|-- Publicidad
|-- Inscripciones

Logistica
|-- Auditorio
|-- Sonido
|-- Equipos

NIVEL 4 - PAQUETES DE TRABAJO
Publicidad
|-- Diseñar afiche
|-- Diseñar banner
|-- Publicar en redes sociales

# PLANTILLA EDITABLE

## NIVEL 1 - PROYECTO

IdentityHub (Plataforma de Gestión Centralizada de Identidad)

## NIVEL 2 - ENTREGABLES PRINCIPALES

|-- 1. Planeación y Arquitectura
|-- 2. Núcleo de Identidad (Identity Provider)
|-- 3. Gestión de Accesos y Shadow IT
|-- 4. Pruebas y Cierre

## NIVEL 3 - SUBENTREGABLES

Planeación y Arquitectura
|-- Levantamiento de requerimientos en PYMES
|-- Diseño de arquitectura del sistema

Núcleo de Identidad
|-- Configuración del servidor Keycloak
|-- Desarrollo del Auth Reverse Proxy

Gestión de Accesos y Shadow IT
|-- Backend de inventario de aplicativos
|-- Automatización de Onboarding/Offboarding
|-- Módulo de descubrimiento de Shadow IT

Pruebas y Cierre
|-- Ejecución de pruebas UAT
|-- Análisis de vulnerabilidades

## NIVEL 4 - PAQUETES DE TRABAJO

Módulo de descubrimiento de Shadow IT
|-- Configurar conector OAuth con Microsoft/Google
|-- Desarrollar algoritmo de extracción de apps no autorizadas
|-- Asignar puntaje de riesgo de seguridad

Desarrollo del Auth Reverse Proxy
|-- Configurar interceptor de tráfico web
|-- Implementar validación de sesión contra Keycloak

# Una vez terminado el taller organice a través de la plataforma de gestión de proyectos Jira o Trello la metodología de gestión del proyecto y comparta el enlace con todos los procesos establecidos a través del correo nelson.martinez@nuevaamerica.edu.co

# Por favor tener presente los siguientes criterios de evaluación antes de enviar la evidencia de aprendizaje.

| Criterio | Cumple |
| --- | --- |
| Proyecto definido 10 | Si / No |
| Minimo 4 niveles 10 | Si / No |
| Entregables identificados 10 | Si / No |
| Paquetes de trabajo definidos 10 | Si / No |
| Diagrama exportado 10 | Si / No |